## Slide 1: PDCA – Solução de Problema no OmniScript Salesforce
Ciclo de Melhoria Contínua para mudanças em esteiras compartilhadas

## Slide 2: Identificar e corrigir a causa raiz do problema de esteiras compartilhadas.
Contexto:
Substituição de uma Integration Procedure (IP) por um DataRaptor no OmniScript.
IP original continha lógica para outras permissões além do campo Status de enquadramento.

## Slide 3: Ações Planejadas
Mapear dependências do OmniScript.
Revisar a IP para entender toda a lógica de permissões.
Identificar impactos das mudanças.
Definir processo de revisão para futuras alterações.

## Slide 4: Ações Realizadas
Identificação das dependências da IP original.
Substituição da IP pelo DataRaptor para atender a logica do status do enquadramento.
Implementação da mudança em produção.
Resultado: Campo Status do enquadramento funcionou conforme o esperado mas outros campos apresentaram falhas em produção.

## Slide 5: Resultados Observados
Sucesso na exibição condicional do campo Status do enquadramento.
Falhas nos campos dependentes devido à ausência da IP.
Feedback de usuários sobre falhas nos campos.

## Slide 6: Análise da Causa Raiz
Ausência de análise de impacto nas dependências dos campos.
Falta de um processo de revisão para alterações que afetam múltiplos campos.

## Slide 7: Ações Corretivas e Preventivas
Restaurar a IP original para restaurar as permissões de outros campos.
Incorporar o DataRaptor na IP para incluir a nova lógica.
Criar uma checklist de revisão para análise de impacto.
Implementar validação em QA de times envolvidos para garantir que futuras alterações sejam testadas antes da produção.
Fortalecer comunicação entre equipes para revisar o impacto de alterações.

## Slide 8: Conclusão
Ação corretiva implementada para restabelecer funcionalidade.
Ações preventivas em andamento para evitar ocorrências futuras.
Revisar processos de validação para novas funcionalidades.
Treinamento da equipe sobre novas práticas de revisão.